## Slide 1: Projet ZigBee Weekly W13
Promo MT 2026

## Slide 2: Informations Générales à partager
Tuto installation logicielle + prise en main (Colin Sacha)
  Ressource_commune/Tuto_installation
Plan rapport système validé par Yannis
  Deadline écriture 28/03
Définition des constantes technologiques théoriques(Elyas Sarah)
Définition des spécifications (Fatou Baptiste Brice Timothée)

## Slide 3: Planning
▲11/03
Début du projet
▲28/03
Rendu rapport système
▲03/04
Etude de circuit
▲16/05
Design review
▲28/05
Design j-15
▲11/06
Revue de
projet finale
W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦
Période entreprise
Mars
Avril
Mai
Juin
PARTIELS
▲19/03 – 15h
Plan rapport système

## Slide 4: LNA 1
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Début du dimensionnement pour une architecture single à inductance dégénérée
Actions/Tâches à venir
Continuer le dimensionnement
Première implémentation

## Slide 5: PHOTOs

## Slide 6: LNA 2
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Actions/Tâches à venir
Documentation et bibliographie
Exploration de l’archi n-pass
Recherche d’autres d’architecture
Fixer une archi
Vérifier sa comptabilité avec le reste des specs et block
Modélisation sous cadence/outil (si il est prêt)
Choix d’archi ?
Pertinence du n-pass ?

## Slide 7: PHOTOs

## Slide 8: MIXER
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Choix de l'architecture
  Mixeur actif avec cellule de Gilbert
  Mixeur passif
Etat de l'art
Dimensionnement du mixeur
Actions/Tâches à venir
Dimensionnement du mixeur

## Slide 9: PHOTOs

## Slide 10: PLL
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Actions/Tâches à venir
Définition des specs
Bibliographiques
Développement code verilog-a des blocs PDC, CP, DIVF, VCO sur cadence
Essai de qucs-s et openvaf
Compilation du code verilog-a dans la machine virtuelle + test pour vérifier si cela fonctionne
Génération du symbole et du bloc filtre
Profiter que Adrien Luitot pour avoir plus de précisions sur les outils utilisés
Aide générale concernant openvaf, en priorité sur la création de schématiques/symboles à partir du fichier de sortie de compilation.

## Slide 11: PHOTOs

## Slide 12: Questions générales
Valeur consommation générale du récepteur ?
Attendu de la présentation du 03 avril ?

## Slide 13: Actions d’équipe
Trouver les valeurs de Kn, Vt et Vdd de la techno 130nm
Extraction Kn et Vt pour vérifier
Recalculer les spec pour chaque bloc
Discussion avec le prof des spec + calcul
Calculer IIP3 (V) avec VDSAT (LNA + MIXER)
Trello
WBS à compléter
Test à mettre à jour
Finir le diapo Revue_projet_V1
Finir tuto installation + prise en main logicielle